Na temelju članka  67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 68/18,110/18 i 32/20)  i članka 34.Statuta Općine Tučepi (“Glasnik Općine Tučepi”, broj 2/21), Općinsko vijeće Općine Tučepi na sjednici održanoj 19.08.2026.godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

građenja objekata i uređaja komunalne

infrastrukture za 2026. godinu

I.

Ovim Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2026. godinu  utvrđuje se građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  i nabavka opreme na području Općine Tučepi (u daljnjem tekstu: Program), koje se financira iz:

- komunalnog doprinosa,

- dijela cijene komunalne usluge,

- Proračuna Općine Tučepi,

Program sadrži :

- opis poslova s procjenom troškova za građenje pojedinih objekata i uređaja te za nabavku opreme,

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

II.

Program se temelji na prostorno – planskoj dokumentaciji Općine Tučepi, razvojnoj politici, ukazanim potrebama za izgradnjom određenih objekata i uređaja komunalne infrastrukture po pojedinim lokacijama i raspoloživim financijskim sredstvima

III.

- GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  ZA   JAVNE POVRŠINE, NERAZVRSTANE CESTE, GROBLJA I JAVNU RASVJETU

- JAVNE POVRŠINE

| GRADNJA NOGOSTUPA, UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA | Plan za 2026 | Novi plan za 2026 | IZVOR FINANCIRANJA |
| --- | --- | --- | --- |
| SANACIJA OBALNE ŠETNICE | 250.000,00 | 150.000,00 | KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA, PRIHODI OD POREZA |
| II.FAZA UREĐENJE OBALNOG POJASA OD MARINE DO GOSPINA POTOKA | 1.300.000,00 | 1.210.000,00 | KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA, KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA, PRIHODI OD POREZA |
| REKONSTRUKCIJA (ŽBUKANJE) ZIDA UZ CESTU OKO GROBLJA | 30.000,00 | 0,00 | PRIHODI OD POREZA |
| UREĐENJE DIJELA POMORSKOG DOBRA NA PREDJELU POLJE (IZMEĐU ŠETNICE I PLAŽE) | 12.000,00 | 0,00 | KOMUNALNI DOPRINOS |
| IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA CESTE U ŠARIĆIMA | 31.250,00 | 31.250,00 | KOMUNALNI DOPRINOS |
| IZGRADNJA POTPORNIH ZIDOVA CESTE ZA ZASELAK PODPEĆ | 75.000,00 | 0,00 | KOMUNALNI DOPRINOS |
| IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA ISTOČNO OD CRKVE SV.ANTE | 20.000,00 | 20.000,00 | PRIHODI OD POREZA |
| IZGRADNJA POTPORNIH SUHOZIDOVA NA PREDJELU MASLINICA | 20.000,00 | 12.600,00 | PRIHODI OD POREZA |
| REKONSTRUKCIJA NOGOSTUPA DRAČEVICE | 100.500,00 | 0,00 | KOMUNALNI DOPRINOS |
| IZRADA PODLOGE I KAMENA I RASVJETE ZA SPOMENIK PETRU JUKIĆU | 33.750,00 | 33.750,00 | KOMUNALNI DOPRINOS |
| REKONSTRUKCIJA POTPORNOG ZIDA CESTE U PODSTUPU | 10.700,00 | 10.700,00 | PRIHODI OD POREZA |
| REKONSTRUKCIJA JUŽNOG NOGOSTUPA ULICE KRAJ (MRAVIČIĆ-IVANDIĆ) | 28.000,00 | 0,00 | KOMUNALNI DOPRINOS |
| REKONSTRUKCIJA JUŽNOG NOGOSTUPA UZ D8 NA SREDIŠNJEM ULAZU U NASELJE (ISTOČNA I ZAPADNA STRANA) | 36.000,00 | 0,00 | KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA |
| REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE PJEŠAČKOG PUTA U PODSTUPU | 33.160,00 | 33.160,00 | KOMUNALNI DOPRINOS |
| UREĐENJE PUTA I IZVORIŠTA U MRAVIČIĆIMA | 14.630,00 | 14.630,00 | KOMUNALNI DOPRINOS |
| SANACIJA OBALNE ŠETNICE NA PREDJELU KRAJ (KOD INFO CENTRA) | 27.000,00 | 28.700,00 | PRIHODI OD POREZA |
| TUČEPI GREEN LINE | 412.874,19 | 0,00 | KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA, KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA, KOMUNALNI DOPRINOS |
| NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA II.FAZE UREĐENJE OBALNOG POJASA OD MARINE DO GOSPINA POTOKA | 0,00 | 29.672,50 | PRIHODI OD POREZA |
| RADOVI UREĐENJA ZELENE POVRŠINE PROJEKT "TUČEPI GREEN LINE" | 0,00 | 362.500,00 | KOHEZIJSKI FOND, PRIHODI OD POREZA |
| STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA U OKVIRU PROJEKTA "TUČEPI GREEN LINE" | 0,00 | 10.500,00 | KOHEZIJSKI FOND, PRIHODI OD POREZA |
| SAVJETOVANJE U PROVEDBI UGOVORA O IZRADI I POSTAVLJANJU SKULPTURA I NADZOR NAD RADOVIMA | 0,00 | 8.500,00 | FOND ZA POMORSTVO,RIBARSTVO I AKVAKULTURU, PRIHODI OD POREZA |
| TEMATSKA STAZA MARITIMNE BAŠTINE TUČEPI | 0,00 | 172.000,00 | FOND ZA POMORSTVO,RIBARSTVO I AKVAKULTURU, PRIHODI OD POREZA |
| UREĐENJE BOĆALIŠTA U SRIDA SELA | 0,00 | 12.500,00 | PRIHODI OD POREZA |
| UREĐENJE TERASE ISPRED ULJARSKOG DVORA | 0,00 | 30.000,00 | PRIHODI OD POREZA |
| IZGRADNJA PARKIRALIŠTA KOD CRKVE SV.ANTE | 0,00 | 6.500,00 | PRIHODI OD POREZA |
| UTOVAR,PREBACIVANJE I PLANIRANJE PLAŽNOG MATERIJALA SA PREDJELA SLATINA I JADRAN | 0,00 | 15.000,00 | PRIHODI OD POREZA |
| NADOHRANA MLJEVENIM ŽALOM I PLANIRANJE PLAŽE NA PREDJELU KRAJ | 0,00 | 15.000,00 | PRIHODI OD POREZA |
| Poslovi obuhvaćaju izgradnju! |  |  |  |
| UKUPNO: | 2.434.864,19 | 2.206.962,50 |  |

2. NERAZVRSTANE CESTE

| NERAZVRSTANE CESTE | Plan za 2026 | Novi plan za 2026 | IZVOR FINANCIRANJA |
| --- | --- | --- | --- |
| IZGRADNJA PROTUPOŽARNOG PUTA ČOVIĆI-RAVNICE | 35.000,00 | 0,00 | KOMUNALNI DOPRINOS |
| IZGRADNJA PROTUPOŽARNOG PUTA MASLINICA (DO VS "TUČEPI 2") | 16.000,00 | 12.730,00 | KOMUNALNI DOPRINOS |
| BETONIRANJE PUTA LIZOVJE - GRADAC | 93.750,00 | 0,00 | KOMUNALNI DOPRINOS |
| IZGRADNJA VATROGASNOG PUTA NA PREDJELU JUJNOV GAJ | 31.250,00 | 31.950,00 | KOMUNALNI DOPRINOS |
| BETONIRANJE PUTA IZNAD SV.KATE | 18.750,00 | 23.300,00 | KOMUNALNI DOPRINOS |
| SANACIJA PROPUSTA SA UREĐENJEM PROMETNICE BLATO | 63.750,00 | 43.605,00 | KOMUNALNI DOPRINOS |
| BETONIRANJE DIJELA PUTA GRADAC | 11.250,00 | 11.250,00 | KOMUNALNI DOPRINOS |
| POPRAVAK PUTA I SANACIJA POTOKA KOD SV.KATE | 18.750,00 | 18.750,00 | KOMUNALNI DOPRINOS |
| POPRAVAK,NASIPANJE I PRIPREMA ZA BETONIRANJE PUTA GRADAC | 11.250,00 | 11.250,00 | KOMUNALNI DOPRINOS |
| BETONIRANJE PROTUPOŽARNOG PUTA RENICA | 27.500,00 | 0,00 | KOMUNALNI DOPRINOS |
| BETONIRANJE PROTUPOŽARNOG PUTA PIŠČACI | 55.000,00 | 55.000,00 | KOMUNALNI DOPRINOS |
| IZGRADNJA PROTUPOŽARNOG PUTA BRUS-KOZAROVICE | 47.500,00 | 0,00 | KOMUNALNI DOPRINOS |
| PROŠIRENJE CESTE S IZGRADNJOM POTPORNOG ZIDA IZNAD CRKVE SV.ANTE | 38.750,00 | 38.985,00 | PRIHODI OD POREZA |
| POPRAVAK I PROBIJANJE DIJELA PUTA GORNJA MASLINICA | 16.000,00 | 16.000,00 | PRIHODI OD POREZA |
| IZGRADNJA VATROGASNOG PUTA NA PREDJELU PIŠĆINE ( SRIDA SELA ) | 33.000,00 | 0,00 | KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA |
| BETONIRANJE STRMOG DIJELA PROTUPOŽARNOG PUTA ZA ZASELAK NOVAKOVI | 0,00 | 10.250,00 | PRIHODI OD POREZA |
| BETONIRANJE DIJELA PROTUPOŽARNOG PUTA NA PREDJELU ŽUKE | 0,00 | 13.585,00 | PRIHODI OD POREZA |
| BETONIRANJE PROTUPOŽARNOG PUTA NA PREDJELU RAVNICE | 0,00 | 16.560,00 | PRIHODI OD POREZA |
| BETONIRANJE PROTUPOŽARNOG PUTA PODRAVNICE | 0,00 | 16.560,00 | PRIHODI OD POREZA |
| BETONIRANJE PUTA JUŽNO OD CESTE ZA ČOVIĆE | 0,00 | 16.560,00 | PRIHODI OD POREZA |
| Poslovi obuhvaćaju izgradnju! |  |  |  |
| UKUPNO: | 517.500,00 | 336.335,000 |  |

3. JAVNA RASVJETA

| JAVNA RASVJETA | Plan za 2026 | Novi plan za 2026 | IZVOR FINANCIRANJA |
| --- | --- | --- | --- |
| IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE U ZASELKU PODSTUP | 16.575,00 | 16.575,00 | KOMUNALNI DOPRINOS |
| NABAVA I MONTAŽA LED LAMPI NA ŠETNICI KAMENA | 14.500,00 | 14.500,00 | KOMUNALNI DOPRINOS |
| NABAVA I MONTAŽA LED LAMPI NA ŠETNICI OD LUČICE DO AFRODITE | 9.500,00 | 9.500,00 | KOMUNALNI DOPRINOS |
| REKONSTRUKCIJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE ULICE DRAČEVICE | 5.700,00 | 5.700,00 | KOMUNALNI DOPRINOS |
| POSTAVLJANJE RASVJETE NA POMORSKOM DOBRU PREDIO KRAJ | 0,00 | 6.000,00 | PRIHODI OD POREZA |
| POSTAVLJANJE RASVJETE NA POMORSKOM PERU | 0,00 | 6.000,00 | PRIHODI OD POREZA |
| NABAVA RASVJETNIH TIJELA ZA NOVO POMORSKO PERO | 0,00 | 9.330,00 | PRIHODI OD POREZA |
| Poslovi obuhvaćaju izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete! |  |  |  |
| UKUPNO: | 46.275,00 | 67.605,00 |  |

REKAPITULACIJA

Plan za 2026.       Izmjene plana

| JAVNE POVRŠINE | 2.434.864,19 | 2.206,962,50 |
| --- | --- | --- |
| NERAZVRSTANE CESTE | 517.500,00 | 336.335,00 |
| JAVNA RASVJETA | 46.275,00 | 67.605,00 |
| UKUPNO: | 2.998.639,19 | 2.610.902,50 |

IV.

Financiranje građenja objekata i uređaja i nabavka opreme iz točke III. ovog Programa vršit će se iz:

Plan za 2026.       Izmjene plana

| 1. Komunalnog doprinosa | 835.280,57 | 366.900,00 |
| --- | --- | --- |
| 2. Kapitalne donacije iz županijskog proračuna | 663.965,56 | 600.000,00 |
| 3. Kapitalne donacije iz državnog proračuna | 1.086.996,39 | 624.803,80 |
| 4.Prihodi od poreza | 412.396,67 | 650.241,43 |
| 5. Kohezijski fond | 0,00 | 223.657,27 |
| 6. Fond za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu | 0,00 | 145.300,00 |
| SVEUKUPNO : | 2.998.639,19 | 2.610.902,50 |

V.

Vrijednost pojedinih radova ovog Programa utvrđena je na temelju aproksimativnih količina i prosječnih cijena građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Tučepi.

Konačna vrijednost svakog pojedinog objekta utvrdit će se na temelju stvarnih i ukupnih troškova koji sadrže, ovisno o uvjetima, rješavanje imovinskih odnosa, projektiranje, nadzor i izvođenje radova.

VI.

Ustupanje radova po ovom Programu obavljat će se sukcesivno, u skladu sa Zakonom o javnom nabavi i Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

VII.

Ukoliko se tijekom realizacije Programa opravdano pojavi potreba za građenjem objekata  koji nisu predviđeni Programom, o njihovoj realizaciji posebnu odluku donosit će Općinsko vijeće Općine Tučepi na prijedlog stručnih službi Općine Tučepi.

VIII.

Načelnik Općine Tučepi dužan je do 01.lipnja 2027. godine podnijeti Općinskom vijeću Općine Tučepi izvješće o izvršenju ovog Programa za 2026. godinu.

IX.

Ova I. izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2026. godinu stupa na snagu osmog  dana od dana objave u  «Glasniku Općine Tučepi.

KLASA:    400-01/26-01/01

URBROJ: 2181-52-01-26-02

U Tučepima, 19.08.2026.

Predsjednica Općinskog vijeća

Ana Šimić v.r.